- 相册项目分析

1.1 注册 / 登录页面

- 整体项目以简约浅色调（暂定主蓝白）为主

- demo：

- 登录框压盖背景图，大小自定，位置自定（怎么好看怎么来）

- 交互：点击注册/登录切换相应的页面

1.2 index主页面

示例图：

- index主页大体分三部分： header 、 content、 footer

- Header: logo 、search搜索框、 最右侧待定

- Content为2左右两栏布局：

- 左：用户个人信息类

- Content左侧交互：点击对应的tab项，右侧出现相应修改页面

用户个人信息示例：

- 分为左右两侧，左侧修改基础信息，右侧修改头像

- 右：相册/社区互动等具体内容

- 功能

2.1 注册 / 登录功能   ==> 纪旭

- 注册：

- 用户名规则由大小写英文字母、下划线、数字组成，长度6~16个字符（正则匹配，不符合要求提示用户重新输出；检测数据库，如用户名已被占用提示用户）

- 密码规则与用户名规则一致

- 检测密码与重复输入密码是否一致，不一致提示用户

- 检测验证码输入是否正确

- 注册成功后，跳转到登录页面

- 验证用户名与密码的提示出现在右边/下方， 注册成功，登录成功使用弹出框提示

- 登录：

- 验证用户名和密码，成功后跳转到/main界面

- 首次登录昵称默认为用户名

2.2 搜索功能  == >  待定

search搜索框搜索相册名，content右侧内容区域显示对应的相册

2.3 用户个人信息设置功能  ==> 张明珠

- 基础信息修改：昵称/性别/生日/地区/email/qq等

- 基础信息往数据库中存储对应字段名：

- 昵称：nick_name  例如 nick_name: “王老五”

- 性别：sex

- 生日：born

- 地区：area

- Email: email

- QQ: qq

- 修改头像：头像图片上传、 裁切（需使用gm模块）

2.4 安全设置功能  ==> 张明珠

- 安全信息修改：密码(password)、手机号(tel)、email  （提供正则验证，相关正则验证规则自行百度）

2.5 退出 / 注销功能 ==> 张明珠

点击，退出当前用户，跳转到注册/登录页面

2.6 全部相册功能  ==> 欧阳方琨

- (1) 展示所有用户的相册，点击该相册，显示该相册里的所有图片

- (2) 相册下方可以收藏（收藏(like)可以取消）跟评论相册，显示收藏和评论的数量，底部是作者，demo：

- 点击评论按钮显示demo样板：

- 点击我的收藏，显示我所有收藏的相册

- 点击相册内某一张照片时，该照片放大（效果如QQ空间类似）demo如下图：

2.7 我的相册功能  ==> 刘声远

- 展示我的全部相册

- 点击某个相册，显示该相册内所有图片

- 图片重命名，图片加锁（他人是否可见），图片删除

- 相册重命名

- 点击相册内某一张照片时，该照片放大

2.8 相册管理功能   ==> 李曼曼

- (1) 创建相册

- (2) 上传图片（多张同时上传）

- (3) 删除相册（删除相册，同时需删除相册下所有的文件）

2.9 社区互动（聊天室）功能   ==> 马也

- (1) 群聊

- (2) 私聊

- (3) 添加表情

- 注意事项

3.1 接口问题

自己负责的模块/功能，前端js与后端数据库都需要写，接口命名/传递数据格式（名字）以老师上课用的为参考，如有新加功能的接口/数据，起名需有语义化，如该数据需要传递给其他人的模块，再进行沟通。

3.2 数据库相关

关于数据库没变，按老师的CONST.JS直接用（如下图）：

数据库名称（DATABASENAME）：album

集合（COLLECTIONS）： yonghu 、xiangce 、tupian

大家根据自己负责的模块往相应的集合中添加

3.2 代码规范

书写时注意代码书写格式、规范， 多写注释！！！！！！！